|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Si he cumplido con todas las actividades que me correspondían en los tiempos definidos, pero lo que dificultó el desarrollo de algunos actividades fue la dependencia de otras, ya que en el backend de historial transcrito para terminar necesitaba la implementación completa del bot, por lo que se postergó esta actividad. Por lo demás se me ha facilitado con las capacitaciones y la documentación en internet y en diferentes plataformas. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  La manera de enfrentar es reorganizando la actividad postergada, y establecerla con una alta prioridad a penas se pueda completar, para así ajustarnos a los tiempos, también se puede enfrentar invirtiendo más horas para dar con la solución. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Mi trabajo lo evalúo de buena manera ya que todas las he cumplido, he dado alternativas de solución en varios casos para así continuar con el avance del proyecto, creo que es fundamental dar un punto de vista distinto en la lógica de algunas programaciones, podría mejorar en mis tiempos y así ordabar las horas de trabajo (practica), horas de estudio y de tareas del proyecto |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Creo que tenemos todo claro para continuar con el proyecto, ideas claras y seguras. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No, las tareas ya han sido asignadas correctamente y si alguien llegará a quedar libre de actividades, estamos comprometidos a ayudar al compañero a terminar. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Encuentro que nuestro grupo de trabajo tiene una muy buena organización, comprometidos a la hora de realizar las tareas, podriamos mejorar como el problema que tuvimos con el orden de las tareas al depender de otra, pero en general todo bien. |